Итоговый проект. Управление IT-проектами

Задание 1.

Цель проекта по SMART

Цель проекта: создать и запустить первую версию мобильного приложения «ЗОЖ», предназначенного для помощи пользователям в похудении и формировании здоровых привычек. Разработка должна быть выполнена за 7 месяцев при общем бюджете не более 10 млн рублей и участии команды из 8 специалистов.

- S (Конкретность): разработать первую версию мобильного приложения с основными функциями: личный кабинет пользователя, подсчёт калорий, составление плана питания, фитнес-план и возможность отслеживать количество выпитой воды.

- M (Измеримость): завершить разработку в пределах установленного бюджета 10 млн рублей и реализовать 5 основных функциональных модулей. Дополнительный модуль для контроля потребления воды должен быть добавлен на втором месяце работы. Общий объём трудозатрат — 160 часов.

- A (Достижимость): проект выполняется командой из 8 человек, в которую входят аналитики, разработчики и тестировщики. Работа организована по методологии Scrum с проведением еженедельных итераций. Необходимые ресурсы и сроки должны быть заранее согласованы с руководителем проекта.

- R (Значимость): приложение направлено на помощь людям в снижении веса и поддержании здорового образа жизни, поэтому проект имеет важную практическую и социальную значимость.

- T (Ограниченность по времени): вся работа над проектом должна быть завершена в установленный срок — 7 месяцев.

Устав проекта

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Наименование проекта. | Созданиe мобильного приложения «ЗОЖ». |
| Планируемая продолжительность проекта. | 7 месяцев с момента начала работ до их полного завершения в соответствии с утверждённым графиком. |
| Бюджет проекта . | 10 млн. руб. |
| Сфера реализации. | IT-разработка в сфере здорового образа жизни. Работа команды осуществляется удалённо, специалисты находятся в разных городах. |
| Заказчик проекта. | Владелец проекта. |
| Основные участники проекта. | Руководитель проекта и Scrum-команда, состоящая из 8 специалистов: аналитиков, разработчиков и тестировщиков. |
| Дата создания документа. | 9.06.2026. |

Цели проекта:

Основная задача проекта заключается в разработке и выпуске первой версии мобильного приложения, которое будет помогать пользователям контролировать вес и придерживаться здорового образа жизни.

Приложение необходимо создать за 7 месяцев, при этом не выйти за установленный бюджет в 10 млн рублей.

Описание проекта:

В рамках проекта планируется разработать первую версию мобильного приложения «ЗОЖ». Работа будет организована по методологии Scrum с использованием коротких регулярных итераций.

Все 8 участников команды работают удалённо. В процессе разработки необходимо выполнить 4 основные задачи и одну дополнительную — внедрить трекер употребления воды на втором месяце проекта.

Требования к проекту и продукту:

Требования к процессу разработки:

- Работа должна выполняться по методологии Scrum.

- Необходимо проводить еженедельные итерации.

- Вся команда работает в удалённом формате.

- Должен учитываться дополнительный объём работы — 160 часов.

- Распределение этих часов следующее: 80 часов аналитикам, 60 часов разработчикам и 20 часов тестировщикам.

- Каждая новая задача должна проходить полный цикл разработки и тестирования.

Требования к продукту:

- Разрабатываемое приложение должно содержать следующие основные функции:

- контроль и подсчёт калорий;

- составление и просмотр индивидуального плана питания;

- фитнес-план с тренировками;

- личный кабинет пользователя;

- возможность отслеживать количество выпитой воды.

Высокоуровневые требования к проекту

Основной функционал приложения

1. Личный кабинет

Пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться и войти в приложение, а также заполнить и изменить данные своего профиля.

В профиле необходимо предусмотреть ввод основных антропометрических показателей: вес, рост, возраст и желаемый вес.

2. Трекер калорий

Функция предназначена для записи продуктов, которые пользователь употребляет в течение дня, и последующего расчёта общего количества полученных калорий.

3. План питания

Приложение должно позволять создавать и отображать индивидуальный рацион питания, рассчитанный с учётом цели пользователя и необходимого количества калорий.

4. Фитнес-план

Пользователь должен получать доступ к плану тренировок, включая расписание занятий и перечень рекомендуемых упражнений.

5. Контроль потребления воды

Необходимо реализовать возможность фиксировать количество выпитой жидкости в течение дня. Данная функция является дополнительной и должна быть реализована на втором месяце разработки.

Дополнительные возможности для развития приложения

Помимо основного функционала, в дальнейшем планируется добавить дополнительные инструменты:

1.Уведомления

Приложение должно отправлять пользователю напоминания:

- о необходимости выпить воду;

- о приёме пищи;

- о запланированной тренировке.

2.Отчётность и аналитика

Необходимо предусмотреть возможность отображения статистики в виде графиков. Пользователь сможет отслеживать изменения своего веса, а также анализировать количество потребляемых калорий за неделю или месяц.

3. Интеграция

В дальнейшем приложение может быть синхронизировано с умными часами и другими системными платформами, чтобы автоматически получать необходимые данные о физической активности пользователя.