Приоритизация фич продукта (MVP)

Чтобы понять, что необходимо сделать в первую очередь для запуска версии 1.0, мы использовали методологию MoSCoW, разделив все задачи по критичности.

1. M (Must have — Критично важно):

· Счетчик калорий. Это база приложения. Если он не заработает, само приложение теряет смысл. Эта задача стоит в самом начале плана (в красной зоне).

· Справочник продуктов. Без него калькулятор калорий бесполезен, так как пользователю будет нечем оперировать. Обе задачи должны быть сданы строго до мая.

2. S (Should have — Важно, но терпимо):

· Программа персональных тренировок. Функция для удержания и монетизации аудитории, однако она вторична по отношению к главной идее (подсчету еды).
· Готовое меню (список диет). Улучшает впечатление от интерфейса и пользовательский опыт (UX). Тоже завязано на майский дедлайн.

3. C (Could have — Можно реализовать при наличии ресурсов):

· Трекер воды. Как указано в исходных требованиях, эта функция не принципиальна. Если деньги закончатся, или мы не уложимся в сроки, ею можно пожертвовать на старте.

4. W (Won't have — Откладываем на будущее):

· Социальная сеть и функция «Поделиться». Мы зафиксировали в документации, что эти механизмы слишком сложны для первого выпуска. Сделаем их в следующих версиях.

- Оценка задач по методу ICE (Влияние, Уверенность, Легкость)
Для дополнительной расстановки приоритетов мы использовали скоринг ICE. Ниже таблица с расчетами и обоснованием итоговых баллов.
Итоговая таблица приоритетов (по убыванию ICE):

| Фича | Влияние | Уверенность | Легкость | Итоговый балл | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| База продуктов | 9 | 9 | 8 | 648 | 1 |
| Калькулятор калорий | 10 | 9 | 6 | 540 | 2 |
| Меню (список блюд) | 8 | 8 | 7 | 448 | 3 |
| Персональный план тренировок | 9 | 8 | 4 | 288 | 4 |
| Трекер воды | 5 | 7 | 8 | 280 | 5 |

Аргументация по каждой оценке:

1. Справочник продуктов (648 баллов, 1 место): Реализация этой фичи технически довольно проста. Нам нужно спроектировать базу и сделать простую привязку справочных данных, без сложной логики. При этом влияние на пользователей колоссальное, а уверенность в успехе оценивается на 9 из 10, так как это стандартная практика.

2. Калькулятор калорий (540 баллов, 2 место): Это главная причина, по которой люди будут качать и использовать наше приложение (Влияние = 10). В востребованности функции мы не сомневаемся (Уверенность = 9). Однако технически реализация сложнее, чем у базы: требует математической обработки данных, связки с днями недели и учетом профиля пользователя (Легкость = 6).

3. Меню/Рецепты (448 баллов, 3 место): Готовые рецепты здорово экономят время пользователям, убирая их ручной подсчет, и служат отличным поводом оформить платную подписку (Влияние = 8). Уверенность высокая (8), но сложность кроется в том, что блюдо нужно правильно увязать с продуктами и пересчитать КБЖУ, поэтому Легкость = 7.

4. Персональные тренировки (288 баллов, 4 место): Ценность для монетизации и удержания пользователей огромная (Влияние = 9), это отличный платный продукт. Уверенность тоже на высоте (8). Однако это самая сложная в реализации задача (Легкость = 4). Нужно придумать логику алгоритма, который подбирает нагрузку, и нарисовать сложный плеер упражнений.

5. Трекер воды (280 баллов, 5 место): Сделать его крайне легко — это обычный счетчик, увеличивающийся по клику (Легкость = 8). Есть достаточная уверенность, что часть пользователей им воспользуется (Уверенность = 7). Но влияние на конечное снижение веса несравнимо с дефицитом калорий (Влияние = 5). Поэтому, по итоговому баллу, данная фича оказалась на последнем месте, что полностью оправдывает позицию инвесторов, разрешающих отказаться от нее при нехватке бюджета.