## Часть I. Приоритизация по методу MoSCoW

Метод MoSCoW позволяет распределить задачи по четырем категориям в зависимости от их критичности для успешного релиза.

### M (Must have) – Обязательные задачи

**Фича 1. Калькулятор калорий**

**Обоснование:** Это ядро любого приложения для похудения. Без калькулятора калорий пользователь не сможет отслеживать свой рацион, что делает продукт бесполезным для целевой аудитории. Именно эта функция является основой для достижения ключевого показателя успеха – 500 платных пользователей. Согласно таймлайну, калькулятор должен быть готов уже к марту, что подтверждает его критичность.

**Фича 2. Список продуктов**

**Обоснование:** Список продуктов неразрывно связан с калькулятором калорий. Пользователь не сможет вести дневник питания без базы продуктов, в которой указана калорийность и БЖУ. Это критически важная функция, и она должна быть готова к маю согласно плану. Без списка продуктов калькулятор калорий теряет практическую ценность.

**Фича 3. Меню (список диетических блюд)**

**Обоснование:** Список блюд – это еще один ключевой элемент для пользователей, которые хотят не просто считать калории, но и получать готовые решения для питания. Наличие готовых рецептов и блюд повышает ценность приложения и мотивирует пользователей оставаться в экосистеме. Готовность к маю подтверждает важность этой функции. Это также важный фактор удержания пользователей, что напрямую влияет на платные подписки.

**Фича 4. Персональный план тренировок**

**Обоснование:** Это ключевое конкурентное преимущество, которое отличает наш продукт от большинства существующих решений (например, MyFitnessPal и FatSecret не имеют персонализированных планов тренировок). Именно эта функция может стать решающим фактором при выборе платной подписки, помогая достичь цели в 500 платных пользователей за первый месяц. Функция критически важна для выполнения обещаний продукта.

### S (Should have) – Важные, но не критические задачи

**Фича 5. Калькулятор воды**

**Обоснование:** Калькулятор воды – полезная и востребованная функция, которая повышает удобство использования приложения. Однако в описании проекта прямо указано: *«В крайнем случае допустимо отказаться от калькулятора воды»*. Это означает, что функция не является критической для MVP. При нехватке времени или ресурсов ее можно перенести на следующий релиз без серьезного ущерба для продукта. Тем не менее, она важна для комплексного подхода к ЗОЖ и должна быть реализована сразу после Must have задач.

### C (Could have) – Желательные, но не обязательные задачи

*(В рамках текущего бэклога из пяти фич в эту категорию не попало ни одной задачи, так как все пять являются частью MVP. Однако для полноты метода можно отметить следующее:)*

В перспективе к задачам категории Could have можно отнести **социальную функцию «Поделиться»**, которая была запланирована, но отложена из-за нехватки времени. Ее реализация не является обязательной для релиза и может быть выполнена позже.

### W (Would have) – Отложенные или нежелательные задачи

*(В текущем бэклоге из пяти фич задачи категории W отсутствуют.)*

В эту категорию можно отнести функции, которые не были включены в MVP, например, **интеграцию с носимыми устройствами** или **расширенную аналитику**, которые могут быть реализованы в далекой перспективе.

## Часть II. Приоритизация по методу ICE

Метод ICE оценивает каждую фичу по трем критериям: **I** (Impact – влияние на пользователя), **C** (Confidence – уверенность в успехе), **E** (Ease – простота реализации). Каждый критерий оценивается по шкале от 1 до 10. Итоговый приоритет = среднее арифметическое или произведение трех оценок.

### Фича 1. Калькулятор калорий

**Impact (Влияние): 10 из 10**

Это основная функция для похудения. Без нее приложение не имеет смысла. Максимальное влияние на пользовательский опыт и выполнение обещания продукта.

**Confidence (Уверенность): 10 из 10**

Полная уверенность в том, что функция будет востребована. Все аналоги (MyFitnessPal, FatSecret) используют калькулятор калорий как ключевую функцию. Рынок подтверждает спрос.

**Ease (Простота): 7 из 10**

Реализация требует проработанной математической модели, базы данных продуктов и удобного интерфейса дневника питания. Это не тривиально, но команда имеет опыт разработки подобных решений. Требует времени и тщательной работы.

**Итоговый приоритет (среднее): (10+10+7)/3 = 9.0**

### Фича 2. Список продуктов

**Impact (Влияние): 10 из 10**

Без базы продуктов калькулятор калорий бесполезен. Влияние критически высокое, так как это основа для дневника питания. Пользователи ожидают широкую и точную базу.

**Confidence (Уверенность): 10 из 10**

Высокая уверенность в том, что пользователям нужен список продуктов. Все конкуренты имеют подобные базы, и это стандарт для приложений по похудению.

**Ease (Простота): 5 из 10**

Сложность заключается в сборе и валидации данных о продуктах (калории, БЖУ), особенно для российского рынка. Требуется работа с источниками и экспертами, что занимает много времени и ресурсов.

**Итоговый приоритет (среднее): (10+10+5)/3 = 8.3**

### Фича 3. Меню (список диетических блюд)

**Impact (Влияние): 9 из 10**

Список блюд значительно повышает ценность продукта, предлагая пользователям готовые решения. Это уменьшает порог входа и мотивирует использовать приложение ежедневно. Влияние очень высокое, но чуть меньше, чем у калькулятора калорий и списка продуктов.

**Confidence (Уверенность): 9 из 10**

Высокая уверенность в востребованности: пользователи ищут не просто считать калории, но и получать идеи для питания. Однако не все пользователи готовы готовить по рецептам, поэтому уверенность немного ниже, чем у списка продуктов.

**Ease (Простота): 6 из 10**

Требуется разработка рецептов, расчет КБЖУ, создание удобного поиска. Это объемная работа, но данные можно структурировать, и в интернете есть открытые источники. Сложность средняя.

**Итоговый приоритет (среднее): (9+9+6)/3 = 8.0**

### Фича 4. Персональный план тренировок

**Impact (Влияние): 10 из 10**

Это уникальное конкурентное преимущество, которое может стать решающим для пользователей при выборе между нашим приложением и аналогами. Персонализация дает высокую ценность, особенно для тех, кто не может позволить себе персонального тренера. Влияние максимальное.

**Confidence (Уверенность): 8 из 10**

Уверенность высокая, но есть риски: пользователи могут иметь разный уровень подготовки и разные цели. Алгоритм генерации плана должен быть качественным, иначе функция разочарует. Уверенность немного снижается из-за сложности создания правильного алгоритма.

**Ease (Простота): 4 из 10**

Сложность реализации высокая: нужно создать алгоритм генерации плана, базу упражнений, систему учета инвентаря, уровней подготовки и целей. Это требует привлечения эксперта по фитнесу и значительного времени на разработку и тестирование.

**Итоговый приоритет (среднее): (10+8+4)/3 = 7.3**

### Фича 5. Калькулятор воды

**Impact (Влияние): 6 из 10**

Калькулятор воды – полезная, но вспомогательная функция. Она повышает удобство использования и помогает пользователям следить за гидратацией, но не является критической для похудения. Влияние среднее.

**Confidence (Уверенность): 9 из 10**

Уверенность высокая: пользователи часто забывают пить воду, и функция отслеживания может быть популярной (как в YAZIO). Однако влияние на основной показатель (500 платных пользователей) не такое прямое, поэтому оценка чуть снижена.

**Ease (Простота): 9 из 10**

Реализация калькулятора воды относительно проста: требуется расчет нормы воды на основе веса и активности, интерфейс для добавления порций и отображение прогресса. Это не требует сложных алгоритмов или больших объемов данных.

**Итоговый приоритет (среднее): (6+9+9)/3 = 8.0**

## Сводная таблица приоритетов (в текстовом формате)

Ниже представлен итоговый список фич с указанием оценки по MoSCoW и ICE для наглядности.

**Фича 1: Калькулятор калорий**

- Приоритет по MoSCoW: **M (Must have)** – критически важно, без этого продукт не работает.

- Приоритет по ICE: **9.0** – высокое влияние, высокая уверенность, средняя сложность.

**Фича 2: Список продуктов**

- Приоритет по MoSCoW: **M (Must have)** – критически важно, основа для калькулятора калорий.

- Приоритет по ICE: **8.3** – высокое влияние, высокая уверенность, высокая сложность.

**Фича 3: Меню (список диетических блюд)**

- Приоритет по MoSCoW: **M (Must have)** – важно для удержания пользователей и мотивации.

- Приоритет по ICE: **8.0** – высокое влияние, высокая уверенность, средняя сложность.

**Фича 4: Персональный план тренировок**

- Приоритет по MoSCoW: **M (Must have)** – уникальное преимущество для достижения 500 платных пользователей.

- Приоритет по ICE: **7.3** – высокое влияние, высокая уверенность, высокая сложность.

**Фича 5: Калькулятор воды**

- Приоритет по MoSCoW: **S (Should have)** – важно, но в крайнем случае можно отложить.

- Приоритет по ICE: **8.0** – среднее влияние, высокая уверенность, низкая сложность.

## Вывод и рекомендации

На основе проведенной приоритизации можно сделать следующие выводы:

1.  **Must have задачи (калькулятор калорий, список продуктов, меню, план тренировок)** должны быть реализованы в первую очередь. Это основа для достижения цели проекта – 500 платных пользователей за первый месяц.

2.  **Калькулятор воды** попадает в категорию Should have и занимает высокий приоритет по ICE (8.0) благодаря низкой сложности. Его рекомендуется реализовать, если позволяет время, но при необходимости его можно отложить без риска для MVP, как указано в проекте.

3.  **Персональный план тренировок** имеет самый низкий ICE-приоритет (7.3) из всех Must have задач из-за высокой сложности реализации, несмотря на максимальное влияние. Это означает, что команде стоит уделить особое внимание качественной реализации этой фичи, чтобы избежать рисков и разочарования пользователей.

4.  **Рекомендуемый порядок разработки** с учетом обоих методов: сначала калькулятор калорий + список продуктов (они неразрывны), затем меню и план тренировок (параллельно), и в последнюю очередь – калькулятор воды, если останутся ресурсы.