Цель проекта, сформулированная по SMART
 	Цель проекта: разработать и запустить мобильное приложение «ЗОЖ» для помощи людям в похудении и внедрении полезных привычек. Бюджет ограничен 10 млн рублей, команда из 8 специалистов.

Конкретика: выпустить релиз, в котором будет реализованы главные функции, такие как личный кабинет пользователя, калькулятор калорий, примеры рациона питания, предложения по тренировкам и учёт выпитой воды.

Измеримость: нужно уложиться в 10 млн рублей, реализовать все 5 критериев. Общая трудоёмкость — 160 часов.

Достижимость: все сроки согласовываем заранее с руководством, постоянно проводим созвоны со всеми участниками команды и сверяем план и выполненную работу. В команду входят разработчики, тестировщики и аналитики.

Значимость: приложение решает реальную проблему избыточного веса и сидячего образа жизни. Оно нацелено изменить людей и их привычки для улучшения их жизни.

Ограничение по времени: на выполнение задачи выделено жёстко 7 месяцев.

УСТАВ ПРОЕКТА

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Разработка мобильного приложения «ЗОЖ» |
| Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/год) | 7 месяцев с 01.020.2027 |
| Оценка бюджета проекта (млн/тыс. руб.) | 10 млн. руб. |
| Место/сфера реализации | ИТ-стартап (сфера ЗОЖ), полностью удаленная работа члены команды работают из разных городов |
| Заказчик проекта | Владелец проекта |
| Другие/ключевые участники проекта | Руководитель, команда из 8 человек (аналитики, тестировщики и разработчик) |
| Дата создания документа | 23.08.2026 |

Цели проекта: разработать и выпустить 1 версию мобильного приложения для контроля за питанием и физическими нагрузками. Мы должны уложиться в 7 месяцев и поместиться в рамки выделенного бюджета.
 	Описание проекта: мы планируем построить работу методологии Scrum: короткие спринты, регулярное возвращение к предыдущей работе. Все 8 участников трудятся удалённо. В ходе проекта нужно выполнить четыре базовые задачи плюс одну дополнительную — внедрить трекер воды, но только со второго месяца, чтобы не размазывать ресурсы с самого старта.

Требования к процессу разработки

Мы договорились о следующих правилах:

- используем Scrum;

- проводим еженедельные созвоны;

- работаем полностью дистанционно;

- учитываем дополнительные 160 часов сверх основного плана: 80 часов отдаём аналитикам, 60 — разработчикам, 20 — тестировщикам;

- каждая новая идея проходит полный цикл: от проектирования до приёмочного тестирования.

Требования к самому продукту

В приложении должны быть:

- подсчёт калорий (основной двигатель);

- предложения по питанию;

- фитнес-план с набором упражнений;

- личный кабинет с личными данными (вес, рост, возраст, цели);

- учёт выпитой воды.

Детальный функционал по модулям

- Личный кабинет. Пользователь регистрируется, входит, заполняет профиль: рост, вес, возраст, желаемый, после чего приложение само рассчитывает план.

- Трекер калорий. Позволяет записывать съеденные продукты за день и автоматически суммировать калории.

- План питания. На основе целей система предлагает сбалансированный план питания.

- Фитнес-план. Доступ к списку упражнений под уровень пользователя.

- Контроль воды. Простой счётчик, где можно записывать каждую выпитую кружку.

Что мы планируем добавить в следующих версиях

Помимо базовых вещей, мы уже присматриваемся к дополнительным фишкам:

- Уведомления — приложение будет напоминать о том, что нужно выпить воду и тренировках.

- Статистика и графики — пользователь сможет видеть динамику веса и калорий за неделю или месяц, это позволит наглядно видеть динамику.

- Интеграция с гаджетами — в перспективе хотим синхронизироваться с умными часами и фитнес-браслетами, чтобы собирать данные об активности автоматически.