Анализ и ранжирование проектных рисков
Для наглядного определения критичности потенциальных угроз мы распределили 4 выявленных риска в матрицу «Вероятность vs Влияние», разделив их на «красную» (опасную) и «зеленую» (безопасную) зоны.

| Влияние \ Вероятность | Низкая | Средняя | Высокая |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокое |  | Риск 1 (Договор с AppStore) Риск 3 (Недостижение KPI 500 пользователей) | Риск 2 (Нехватка бюджета/времени) |
| Среднее | Риск 4 (Технический сбой БД) |  |  |
| Низкое |  |  |  |

· Зона высокого риска (Красная): Риски 1, 2 и 3. Требуют немедленной реакции и активного управления, поскольку способны полностью парализовать проект (срыв дедлайнов) или подорвать доверие инвесторов.
· Зона низкого риска (Зеленая): Риск 4. Находится под контролем, серьезной угрозы не представляет, требует лишь пассивного мониторинга.

Реестр рисков (Детализированный план реагирования)

| № | Категория | Название | Вероятность | Влияние | Величина | Стратегия | План действий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешние риски | Затяжка с юридическим оформлением в AppStore | Средняя | Высокое | Высокая (Красная зона) | Митигация (Снижение) | Не ждать апреля. Начать переговоры и сбор документов с юристами уже в январе-феврале. Привлечь консультанта, который имеет реальный опыт успешной публикации приложений в магазине Apple, чтобы избежать ошибок с первого раза. |
| 2 | Управленческий риск | Дефицит ресурсов (времени и бюджета) | Высокая | Высокое | Высокая (Красная зона) | Снижение / Принятие | Жестко придерживаться приоритизации по методу MoSCoW. Если станет очевидно, что мы не укладываемся в сроки или заканчиваются деньги, принимаем волевое решение: исключаем из финального релиза трекер воды. Это единственный способ гарантировать выход рабочего MVP вовремя. |
| 3 | Организационно-бизнес риск | Провал KPI по платным пользователям | Средняя | Высокое | Высокая (Красная зона) | Снижение | Запустить подготовку маркетинговых материалов (скриншоты, тексты, обложку) параллельно с написанием кода, а не после релиза. Дополнительно провести A/B-тестирование нескольких вариантов стоимости подписки, чтобы понять, какая цена принесет оптимальное количество конверсий в первые 30 дней. |
| 4 | Технический риск | Ошибки при интеграции базы данных продуктов | Низкая | Среднее | Низкая (Зеленая зона) | Наблюдение / Принятие | Закрепить за архитектурой баз данных конкретного разработчика. Наладить регулярное резервное копирование, чтобы в случае сбоя быстро восстановить информацию. Также включить в план работ дополнительный резерв времени (буфер) на май, выделенный специально для финального тестирования и отладки этого модуля. |