Итоговый проект. Управление IT-проектами

Задание 2.

Требования к продукту

На основе изучения рынка мобильных приложений в сфере здоровья и физической активности был проведен анализ конкурентов:

MyFitnessPal: выигрывает за счет огромного каталога продуктов и синхронизации с гаджетами. Минус — сложный интерфейс и дорогой доступ к платным фишкам

FatSecret: привлекает полностью бесплатным функционалом и активным сообществом. Однако устаревший дизайн и отсутствие своих тренировочных планов.

YAZIO: выделяется современным красивым дизайном и удобным трекером жидкости. Минусы — строгие ограничения без подписки и слабая база российских продуктов.

Исходя из анализа конкурентов и технического задания, утвержден список требований к MVP (минимально жизнеспособному продукту):
1. Инструмент для подсчета калорийности.
2. Справочник по полезным продуктам с готовыми вариантами меню (диетами).
3. Система генерации личных тренировочных планов.
4. Опционально: трекер потребления воды (можно убрать на этапе MVP при нехватке времени/средств).
-Технические и коммерческие требования:
· Платформа разработки: iOS (магазин дистрибуции — AppStore).
· Дизайн: интерфейс должен быть лучше и понятнее, чем у конкурентов.
· Бизнес-показатели: до конца апреля 2023 года подписать лицензионный договор с AppStore. Через месяц после запуска получить первых 500 платных пользователей.
· Готовый релиз MVP 1.0 должен состояться не позднее 30 июня 2023 года.

Roadmap проекта
В команде 10 специалистов (владелец продукта, SCRUM-мастер, лид разработчиков, 2 программиста, инженер по тестированию, UI/UX-дизайнер, маркетолог, служба поддержки).

Дорожная карта

| Эпик / Месяц (2027 год) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование и дизайн MVP | Создание макетов и проектирование MVP. |  |  |  |  |  |
| Разработка калькулятора калорий |  | Написание кода для модуля подсчета калорий. |  |  |  |  |
| Юридическое оформление (договор AppStore) |  |  | Решение вопросов с юристами, получение разрешения на AppStore. |  |  |  |
| База продуктов и меню |  |  |  | Подготовка базы продуктов и составление меню для пользователей. |  |  |
| Персональный план тренировок |  |  |  | Разработка модуля с персональными тренировками. |  |  |
| Калькулятор воды (при наличии остатка бюджета) |  |  |  |  | Создание «водного» трекера (если останутся бюджетные средства). |  |
| Упаковка, маркетинг и релиз |  |  |  |  | Подготовка маркетинга, упаковка приложения и финальный релиз. |  |

Декомпозиция эпиков на задачи

-Приоритет 1 (Обязательно для запуска):
· Создать логику вычисления калорий.
· Нарисовать и запрограммировать главный экран.
· Подписать лицензию AppStore до апреля.
· Сделать базу продуктов/рецептов.
· Внедрить генератор тренировочных планов.
· Подготовить промо-материалы и карточку приложения (скриншоты, описание) к выходу в магазин.
· Опубликовать приложение до июня.
- Приоритет 2 (Техническая поддержка и обеспечение):
· Организовать CI/CD (непрерывную интеграцию).
· Провести финальное тестирование калькулятора и базы продуктов.
· Написать инструкции для отдела поддержки и скрипты по закрытию тикетов.
· Поставить систему аналитики для подсчета оплат после выхода.
- Приоритет 3 (Отложенные фичи):
· Проектирование интерфейса для воды.
· Написание кода для трекера воды.
· Проработка механики социальных сетей и кнопки «Поделиться» (запланировано на следующие версии).